PT. Metrodata Electronics, Tbk Work Order



Work order Number : Development-WO-KP-21-21-117C

Identitas Proyek : Developing Feature

Judul Proyek : Auto Generate Numbering Fixed Asset

Project Manager : Jessica Hakim

Supervisor : Rizky Bintang Orlando Siahaan

Jenis Pekerjaan : Technical Consultant

Tanggal WO : 10 Mei 2021 Pukul 17:00

Tanggal selesai : 19 Mei 2021

Target : 19 Mei 2021

Kenyataan : 18 Mei 2021

Acuan : Numbering format pada form fixed asset sudah tergenerate dengan baik

Deliverables : Netsuite Deployment

**Deskripsi Pekerjaan**

Pada bagian tugas ini, saya diminta untuk developing fitur generating auto numbering pada form submit fixed asset milik PT. Tri Adi Bersama (anteraja). Saya melakukan developing fitur ini menggunakan Bahasa pemrograman javascript yang di deploy langsung di tools yang bernama Netsuite. Setelah saya melakukan deployment, maka anggota tim yang bertugas sebagai tester melakukan testing dan memberitahu bug nya kepada saya. Kemudian saya melakukan perbaikan terhadap bug tersebut dan melakukan deployment kembali. Setelah tidak ada issue lagi, proses development ini sudah selesai

**Persetujuan Development-WO-KP-21-21-117C**

Jakarta, 29 Mei 2021

|  |  |
| --- | --- |
| Pelaksana | Pemberi Kerja |
|  |  |
| Yosepri Disyandro Berutu  11318066 | Rizky Bintang O. Siahaan  Supervisor |

Diisi oleh PM/Supervisor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal | : | 29-05-2021 |
| Status akhir | : | Completed |
| Perioda pekerjaan | : | 5 Mei 2021 – 12 Mei 2021 |
| Achievement | : | - |

PT. Metrodata Electronics, Tbk Work Order



Work order Number : Development-WO-KP-21-21-117C

Identitas Proyek : Developing Feature

Judul Proyek : Custom Form & Print Out Debit Note

Project Manager : Jessica Hakim

Supervisor : Rizky Bintang Orlando Siahaan

Jenis Pekerjaan : Technical Consultant

Tanggal WO : 20 Mei 2021 Pukul 17:00

Tanggal selesai : 27 Mei 2021

Target : 27 Mei 2021

Kenyataan : 24 Mei 2021

Acuan : Print out telah tergenerate dengan baik

Deliverables : Netsuite Deployment

**Deskripsi Pekerjaan**

Pada bagian tugas ini, saya diminta untuk mendesign dan developing custom form dan custom printout fitur debit note milik PT. Tri Adi Bersama (anteraja). Saya melakukan developing fitur ini menggunakan html ddan freemarker yang di eploy langsung di tools yang bernama Netsuite. Setelah saya melakukan deployment, maka anggota tim yang bertugas sebagai tester melakukan testing dan memberitahu bug nya kepada saya. Kemudian saya melakukan perbaikan terhadap bug tersebut dan melakukan deployment kembali. Setelah tidak ada issue lagi, proses development ini sudah selesai

**Persetujuan Development-WO-KP-21-21-117C**

Jakarta, 29 Mei 2021

|  |  |
| --- | --- |
| Pelaksana | Pemberi Kerja |
|  |  |
| Yosepri Disyandro Berutu  11318066 | Rizky Bintang O. Siahaan  Supervisor |

Diisi oleh PM/Supervisor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal | : | 29-05-2021 |
| Status akhir | : | Completed |
| Perioda pekerjaan | : | 20 Mei 2021 – 27 Mei 2021 |
| Achievement | : | - |

PT. Metrodata Electronics, Tbk Work Order



Work order Number : Development-WO-KP-21-21-117C

Identitas Proyek : Developing Feature

Judul Proyek : Generating CSV Payment Bank Mandiri

Project Manager : Jessica Hakim

Supervisor : Rizky Bintang Orlando Siahaan

Jenis Pekerjaan : Technical Consultant

Tanggal WO : 25 Mei 2021 Pukul 15:00

Tanggal selesai : 11 Juni 2021

Target : 4 Juni 2021

Kenyataan : 11 Juni 2021

Acuan : CSV tergenerate sesuai dengan requirement

Deliverables : Netsuite Deployment

**Deskripsi Pekerjaan**

Pada bagian tugas ini, saya diminta untuk mengembangkan fitur untuk menggenerate CSV untuk pembayaran Bank Mandiri. Pada awalnya, pekerjaan ini ditartgetkan selesai selama 2 minggu. Ternyata dalam 2 minggu tersebut terdapat perubahan pada requirement yang disebabkan oleh keterbatasan tools yang dipakai. Oleh sebab itu masa pengerjaan fitur ini ditambah menjadi seminggu lagi.

**Persetujuan Development-WO-KP-21-21-117C**

Jakarta, 11 Juni 2021

|  |  |
| --- | --- |
| Pelaksana | Pemberi Kerja |
|  |  |
| Yosepri Disyandro Berutu  11318066 | Rizky Bintang O. Siahaan  Supervisor |

Diisi oleh PM/Supervisor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal | : | 11-06-2021 |
| Status akhir | : | Completed |
| Perioda pekerjaan | : | 25 Mei 2021 – 11 Juni 2021 |
| Achievement | : | - |

PT. Metrodata Electronics, Tbk Work Order



Work order Number : Development-WO-KP-21-21-117C

Identitas Proyek : Developing Feature

Judul Proyek : Generating Printout Invoice PT Citramasjaya Teknik Mandiri

Project Manager : Antonius Wimawan

Supervisor : Rizky Bintang Orlando Siahaan

Jenis Pekerjaan : Technical Consultant

Tanggal WO : 12 Juni 2021

Tanggal selesai : on going

Target : 19 Juni 2021

Kenyataan : on going

Acuan : Printout Invoice tergenerate sesuai requirement

Deliverables : Netsuite Deployment

**Deskripsi Pekerjaan**

Pada bagian tugas ini, saya diminta untuk mengembangkan fitur untuk menggenerate kuitansi pembayaran yang dilakukan oleh Pt. Citramasjaya Teknik Mandiri. Kuitansi yang ada selama ini dibuat dengan cara manual.

**Persetujuan Development-WO-KP-21-21-117C**

Jakarta, 15 Juni 2021

|  |  |
| --- | --- |
| Pelaksana | Pemberi Kerja |
|  |  |
| Yosepri Disyandro Berutu  11318066 | Rizky Bintang O. Siahaan  Supervisor |

Diisi oleh PM/Supervisor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal | : | 15-06-2021 |
| Status akhir | : | On Going |
| Perioda pekerjaan | : | 15 Juni 2021 – 19 Juni 2021 |
| Achievement | : | - |

PT. Metrodata Electronics, Tbk Work Order



Work order Number : Development-WO-KP-21-21-117C

Identitas Proyek : Developing Feature

Judul Proyek : Generating Button Close Bill

Project Manager : Antonius Wimawan

Supervisor : Rizky Bintang Orlando Siahaan

Jenis Pekerjaan : Technical Consultant

Tanggal WO : 12 Juni 2021

Tanggal selesai : on going

Target : 19 Juni 2021

Kenyataan : on going

Acuan : Button berfungsi sesuai requirement

Deliverables : Netsuite Deployment

**Deskripsi Pekerjaan**

Pada bagian tugas ini, saya diminta untuk membuat sebuah button close pada transaksi yang dilakukan oleh PT. Citramasjaya Teknik Mandiri. Button ini digunakan untuk menutup proses pembayaran yang tidak ingin dilanjutkan.

**Persetujuan Development-WO-KP-21-21-117C**

Jakarta, 15 Juni 2021

|  |  |
| --- | --- |
| Pelaksana | Pemberi Kerja |
|  |  |
| Yosepri Disyandro Berutu  11318066 | Rizky Bintang O. Siahaan  Supervisor |

Diisi oleh PM/Supervisor

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tanggal | : | 15-06-2021 |
| Status akhir | : | On Going |
| Perioda pekerjaan | : | 15 Juni 2021 – 19 Juni 2021 |
| Achievement | : | - |